Sistema de registro de asistencias y notas de academia de 3° y 4° medios

# 

# Bitácora grupal de proyecto

Versión 1.0

Realizado por:

Daniel Venegas Mejías

Matías Manríquez Maturana

Profesora:

Marcela Andrea Orellana Silva

Fecha: 05/09/2025

### Resumen del Proyecto

Nuestro proyecto está enfocado en la **digitalización de procesos académicos**, en particular la toma de asistencia y el registro de notas, mediante una plataforma que integra a administradores, encargados de procesos, profesores, alumnos y apoderados. El objetivo es optimizar la gestión académica y disponer de información en tiempo real para apoyar la toma de decisiones.

En la presente **bitácora grupal** se han registrado las actividades, acuerdos y avances realizados por el equipo a lo largo del desarrollo del proyecto.

**Nombre del Proyecto:** Sistema de registro de asistencias y notas de academia de 3° y 4° medios

**Equipo:** Daniel Venegas, Matías Manríquez

**Fecha de Inicio:** 25/08/2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Actividad Realizada | Responsable(s) | Acuerdos/comentarios | Estado/pendiente |
| 25/08 | Reunión inicial y definición de proyecto | Daniel Venegas, Matías Manríquez | Se acordó realizar el proyecto “Sistema de registro de asistencias y notas de academia de 3° y 4° medios” | Terminado |
| 26/08 | Definición de roles | Daniel Venegas, Matías Manríquez | Se acordó que Daniel Venegas será el Líder del proyecto | Terminado |
| 28/08 | Se planteo el proyecto a la profesora Marcela Andrea Orellana Silva | Daniel Venegas, Matías Manríquez | Se acordó revisar bien el tema de la seguridad de los datos, ya que se cuenta con un servidor poco seguro | Terminado |
| 29/08 | Se solicita al mandante del proyecto un servidor seguro o se está analizando comprar un Hosting | Daniel Venegas | Por parte de la Universidad se esta gestionando, pero puede tardar, de momento se avanzará en un entorno local | Pendiente |
| 01/09 | Se realizar una reunión con la jefa de carrera Vanessa Zuñiga, para dar a conocer el proyecto | Daniel Venegas, Matías Manríquez | Se acordó trabajar de forma local y con datos ficticios hasta poder tener resuelto el tema de la seguridad de los datos y un servidor seguro | En progreso |
| 03/09 | Se trabaja en la creación de un entorno de desarrollo seguro para realizar una implementación con el framework Larabel | Daniel Venegas, Matías Manríquez | Se están realizar pruebas | En progreso |
| 04/09 | Se realiza la primera toma de requerimientos con la encargada del proyecto y representante de Universidad de Santiago, Sra. Loreto Urbina Rodríguez | Daniel Venegas | Se abordo el sistema a grandes rasgos y su alcance. Daniel Venegas solicitó volver a reunirse el día 08/09 esta vez con todos los integrantes que van a participar del desarrollo del proyecto por parte de la USACH y con Matías Manríquez | Terminado |